Governance Trace 开发案

Durham AI Education System Upgrade — Hackathon MVP

本次目标 能清楚看见：哪些知识变更仍停留在 proposal，哪些已被正式采纳，为什么被采纳，以及它会影响哪些下游资产。

# 目录

1. 模块定位与边界

2. 核心目标与能力要求

3. 必须交付的产出

4. 数据模型与最小 schema

5. Governance state model 设计

6. 修订者逻辑并入 Governance Trace

7. 与其他模块的协作关系

8. API 设计与 I/O contract

9. 展示与可视化建议

10. Validity 与视觉化 validation

11. 失败场景与 fallback

12. 开发顺序与 freeze 点

13. 最小验收标准

# 1. 模块定位与边界

Governance Trace 在本次 hackathon 中负责治理过程的记录、状态变化的展示、决策理由的保留，以及 proposal 生命周期的呈现。它服务于演示、联调与风控：

一：让系统的知识更新有明显边界，

二：知道什么可以进入 canonical truth，

三：在几秒内看明白系统有没有在受控演化。

它围绕 proposal、decision、status、version、impact 这五个关键词组织数据。

这里的重点不是保存完整知识正文，而是围绕知识对象建立“治理证据链”。

知识正文仍由 Knowledge Bank 负责，治理链路的展示与记录由 Governance Trace 负责。

本次边界聚焦 one AI module 与 2–3 个 topics。治理对象以 knowledge unit 级别和小范围 bundle 级别为主；

只要能清楚展示 proposal 如何进入 review、如何被批准或挡在 frontier、以及这次决策影响了哪些下游内容，就已经达到本次 MVP 的核心目的。

# 2. 核心目标与能力要求

Governance Trace 需要让治理信息变得可查、可控、可解释。

它不只是一个状态表，更像是一层面向系统运行和现场演示的治理观察面。

| 能力 | 本次要做到的程度 | 原因 | 常见失误 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposal lifecycle tracking | 至少能展示 proposed → under_review → approved / frontier / rejected | 让 revision 流程可追踪 | 只有最终状态，没有过程 |
| Decision explainability | 保留 reviewer、reason、timestamp、evidence_ref | 让采纳与否有解释 | 只改状态，不写理由 |
| Version trace linkage | 能指向相关 knowledge_id、version_number、affected_assets | 让治理结果和下游内容连起来 | 治理记录与 KB 脱节 |
| Noise filtering visibility | 能看见哪些提案被挡在 frontier 或 rejected | 展示系统排除噪音的能力 | 只展示成功案例 |
| Demo-readiness | 界面或截图能一眼区分 approved / frontier / rejected |  | 页面里信息堆太满 |

实现时建议把“状态清晰、原因清晰、影响清晰”作为三条硬要求。哪怕功能做得很轻，也要保证这三点站得住。

# 3. 交付产出

| 层级 | 必须交付 | 最低完成标准 | 建议增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | proposal record、decision record、trace timeline、affected asset refs | 至少能落库并查询 |  |
| 服务层 | proposal 查询、decision 提交、timeline 查询、impact 查询 | 接口字段稳定，返回结构统一 | 补充筛选与批量查询 |
| 展示层 | proposal list、decision detail、status timeline、impact panel | demo 时能看见治理链 | 补充小型 trace graph |
| 串联层 | 接 KB 状态、接 Analytics 的 revision proposal、供 Demo Panel 展示 | 至少 1 条主链路联调跑通 |  |

展示层需要重点照顾现场可解释性。展示时大家不需要在 demo 中读很多字，但需要一眼看到 proposal 的当前状态、谁做了决定、为什么决定、是否进入 canonical，以及它影响了哪些教学资产。

# 4. 数据模型与最小 schema

本次采用 hackathon 最小 schema。字段数量要控制住，但 proposal → decision → downstream effect 这条链必须完整。

## 4.1 Proposal Record

| 字段 | 代表什么 | 为什么需要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| proposal_id | 一次治理提案的唯一身份 | 便于检索、审批、串联 decision | 不等于 knowledge_id |
| proposal_type | 提案类型，如 revise / promote / defer / archive | 区分不同治理动作 | 可先做枚举 |
| source_of_proposal | 提案来源，如 analytics / audit / external source / manual | 保留来源背景 | 便于解释 |
| target_knowledge_ids | 本次影响到的 knowledge units | 明确治理对象 | 允许一对多 |
| target_module_tag | 提案所属 module | 限制作用域 | 必须字段 |
| summary | 提案摘要 | 快速浏览 | 适合列表页 |
| rationale | 为什么提出这次变更 | 支撑决策解释 | 建议简短明确 |
| evidence_refs | 依据什么证据提出 | 保留证据链 | 可指向 signal 或 source |
| proposed_action | 建议动作，如 promote to canonical / keep frontier | 明确意图 | 用受控词表 |
| proposed_by | 谁提交了提案 | 方便追踪 | 人或 agent 都可 |
| created_at | 提案创建时间 | 支持排序与 timeline | 标准时间戳 |
| current_status | 当前治理状态 | 决定后续行为 | 必须字段 |

## 4.2 Decision / Trace Record

| 字段 | 代表什么 | 为什么需要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| trace_id | 一次治理轨迹事件的唯一标识 | 让 timeline 有独立事件节点 | 建议 UUID |
| proposal_id | 对应哪个 proposal | 把事件挂回提案主线 | 必须字段 |
| decision_status | 本次决策结果 | 决定能否进入 canonical | approved / frontier / rejected |
| reviewer | 谁做了这次决定 | 明确责任归属 | 可先记录姓名或角色 |
| decision_reason | 这次决定的理由 | 提升可解释性 | 建议短文本 |
| resulting_knowledge_versions | 决策后对应的新版本 | 把治理与 KB 版本连起来 | 可为空 |
| affected_assets | 被影响的 lecture / practical / rubric / view | 支撑 impact 展示 | 列表字段 |
| decided_at | 决策时间 | 形成 timeline | 标准时间戳 |

ID 设计提醒：proposal_id 代表一次待处理变更建议；trace_id 代表治理链里的某个事件节点；knowledge_id 代表知识对象本体。把这三类身份分清楚之后，状态跳转、版本更新、impact analysis 才会稳。

# 5. Governance state model 设计

Governance Trace 需要一个足够轻、但又可解释的状态机。推荐本次使用以下状态集合：proposed、under_review、approved、frontier、rejected、superseded。

| 状态 | 代表什么 | 允许的下游效果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| proposed | 提案已进入治理流，尚未审查 | 仅可展示，不影响 canonical | 初始状态 |
| under_review | 人工或治理流程正在看 | 不得影响正式 generation | 可选显示 |
| approved | 提案被接受 | 可驱动 KB 状态/版本更新 | 本次关键成功状态 |
| frontier | 有参考价值，但不进入正式 canonical | 可保留供后续 review | 体现噪音隔离 |
| rejected | 不采纳 | 无正式下游更新 | 同样要保留记录 |
| superseded | 被后续版本提案替代 | 仅保留历史参考 | 增强项 |

状态跳转建议尽量简单：proposed → approved / frontier / rejected。如果时间允许，再插入 under_review 作为中间状态。状态一旦变化，必须同时记录 reviewer、reason、decided_at。

# 6. 修订者逻辑并入 Governance Trace

在完整系统蓝图里，修订者更像一类持续演化角色，会吸收外部信息、学生信号与质量审计结果，进而推动知识整改。本次 hackathon 不单独开发 autonomous reviser 模块，而是把它压缩成 Revision Proposal Flow，并并入 Governance Trace。

| 步骤 | Governance Trace 在做什么 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. 信号进入 | 接收 Analytics、Audit 或外部 source 触发的 revision proposal | proposal record |
| 2. 治理判断 | 查看 evidence、作用范围、风险与教学影响 | decision record |
| 3. 状态落点 | 把提案标记为 approved / frontier / rejected | current_status 更新 |
| 4. 下游串联 | 若 approved，则驱动 KB 版本更新或 canonical 采纳；若 frontier，则保留但不进入正式 generation | trace + impact summary |

这样处理后，你图里的“修订者”就不再是一个需要单独立项的模块，而是 Governance Trace 中最关键的一条治理链。

# 7. 与其他模块的协作关系

| 协作模块 | Governance Trace 提供什么 | Governance Trace 接收什么 | 联调重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge Bank | proposal 状态、decision、trace、impact 解释 | approval_status、version_number、source provenance | KB 字段命名和治理状态含义必须一致 |
| Analytics & Adaptation | revision proposal 的治理落点、采纳结果 | weak-topic summary、revision proposal、evidence refs | 把 analytics 的问题发现转成可治理对象 |
| Student Agent Testing | 可解释的采纳/不采纳记录 | cohort-style confusion summary 的上游引用 | 测试结果不能直接改 canonical |
| Demo Panel & API Flow | trace view、timeline、status cards、impact data | 前端展示需求、字段压缩建议 | 颜色与状态命名统一 |
| Generation Pipeline | 当前哪些内容可以被视为 canonical 的解释层 | 下游受影响资产列表反馈 | generation 不应自行越过治理边界 |

协作关系里最重要的是边界清晰。Knowledge Bank 存知识与状态；Governance Trace 解释状态为什么发生变化；Demo Panel 把整条主链路展示出来。

# 8. API 设计与 I/O contract

Governance Trace 的接口对象是 proposal、decision、timeline 与 impact。它不应该重复承担 Knowledge Bank 的正文存储逻辑。

| 接口 | 作用 | 最小输入 | 最小输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /governance/proposals | 列出 proposal | module / status 过滤可选 | proposal summaries |
| GET /governance/proposals/{id} | 查看单个 proposal 详情 | proposal_id | full proposal detail |
| POST /governance/proposals | 写入一条新提案 | summary + source_of_proposal + target_knowledge_ids + evidence_refs | proposal_id + current_status |
| POST /governance/decisions/{proposal_id} | 提交治理决策 | decision_status + reviewer + decision_reason | updated status + decided_at |
| GET /governance/timeline/{proposal_id} | 查看提案 timeline | proposal_id | ordered trace events |
| GET /governance/impact/{proposal_id} | 查看受影响下游内容 | proposal_id | affected_assets |

若时间允许，可以增加一个轻量 summary endpoint，例如 GET /governance/summary，直接返回 approved/frontier/rejected 数量、最近一条决策、待处理 proposal 数量，方便挂到 Demo Panel 顶部卡片。

# 9. 展示与可视化建议

Governance Trace 的说服力很大程度来自展示层。对 hackathon 来说，最有价值的不是花哨动画，而是让状态与决策路径一眼可读。

| 展示组件 | 建议展示内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Proposal list | proposal_id、summary、source_of_proposal、current_status | 必须 |
| Decision detail card | reviewer、decision_reason、decided_at、evidence refs | 必须 |
| Status timeline | proposed → approved / frontier / rejected | 必须 |
| Impact panel | affected knowledge units、affected lecture/practical assets | 高 |
| Status cards | approved / frontier / rejected / pending 计数 | 高 |
| Mini trace graph | proposal 与 knowledge / asset 关系图 | 增强 |

视觉建议：approved 用绿色、frontier 用紫色或橙色、rejected 用灰红色、proposed 用蓝色。尽量把状态颜色同时用在列表、时间线和卡片里，避免一个状态在不同页面出现不同颜色。

# 10. Validity 与视觉化 validation

验证不能只看接口是不是返回 200。Governance Trace 的有效性需要从状态正确性、trace 完整性、串联有效性和视觉可读性四层同时检查。

| 验证层 | 要检查什么 | 最小测试方法 | 通过信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态有效性 | proposal 能否进入正确状态 | 创建样例提案并执行 approved/frontier/rejected 测试 | 状态跳转正确 |
| Trace 完整性 | reason、reviewer、timestamp 是否齐全 | 检查 timeline 数据 | 链路字段完整 |
| 串联有效性 | KB 状态更新和治理记录是否同步 | 跑 proposal → decision → KB status update | 两边结果一致 |
| 展示有效性 | 前端是否一眼可读 | 用 demo case 走完整界面 | 不用口头解释也能读懂大意 |

视觉化 validation 建议至少准备三类组件：status distribution cards、single-proposal timeline、impacted assets table。若时间够，再补一个 proposal outcome bar chart 或 small sankey-like flow 图。

# 11. 失败场景与 fallback

| 风险场景 | 推荐处理 | fallback |
| --- | --- | --- |
| Proposal schema 不稳定 | 先冻结 proposal 最小字段 | 使用固定 JSON fixtures |
| Decision reason 丢失 | 把 reason 设为必填 | 退回简短文本理由 |
| Timeline 做不出来 | 先保留按时间排序的事件表 | demo 里展示表格版 timeline |
| KB 与治理状态不同步 | 以 KB 为准并强制刷新 trace cache | 准备后台状态页或截图 |
| Graph view 来不及 | 先保 proposal list + detail + timeline | 预生成静态示意图 |

现场演示至少准备两套方案：live flow 与静态备份。前者用于主展示，后者用于接口、前端或网络异常时兜底。Governance Trace 的兜底核心是：状态与理由必须能被看见，哪怕形式缩减。

# 12. 开发顺序与 freeze 点

• 先冻结 proposal schema 与 decision schema。

• 实现 proposal record 写入与查询。

• 实现 decision 提交与状态机。

• 实现 timeline 与 impact 查询。

• 接入 Knowledge Bank 的 approval_status / version / source provenance。

• 接入 Analytics & Adaptation 的 revision proposal。

• 接入 Demo Panel 的状态卡片、timeline 与 detail view。

• 最后再做 trace graph、聚合 summary 与页面 polish。

建议 freeze 点

T+6h 前：proposal / decision schema 冻结。

T+20h 前：Governance Trace API 冻结。

T+32h 前：Demo Panel 读取的 trace 数据结构冻结。

T+40h 后：默认不再新增主功能，只允许修 bug 与补 demo。

# 13. 最小验收标准

• 至少能创建 1 条 proposal，并保留 proposal_id、summary、source_of_proposal、target_knowledge_ids。

• 至少能把 proposal 标成 approved / frontier / rejected 中的任意一种。

• 至少记录 reviewer、decision_reason、decided_at。

• 至少能追踪 proposal 与相关 knowledge unit 的关系。

• 至少能展示 1 条状态变化 timeline。

• 至少能让 Demo Panel 读取到治理状态与最近一条决策。

• 至少跑通 1 条 signal / proposal → governance decision → canonical 或 frontier 落点的完整链路。

最后提醒 Governance Trace 的价值，不在于把治理流程做得很重，而在于把系统的演化边界讲清楚。对本次 hackathon 而言，只要提案来源、状态变化、决策理由和下游影响这四件事可见，这个模块就已经具备很强的 MVP 说服力。